## Slide 1: Ragic / KM / Flow Project Task Force Meeting
Present by: Gary Tzeng

## Slide 2: 上月執行項目-Gary
1 Ragic、n8n & PowerAutomate（1/2）
Ragic 系統功能開發與優化
• ON-OFF維修資料庫優化：新增「從工作回報自動帶入檢修報告」功能，減少重複填寫。
• 水測規格欄位新增：設置 API527 允許洩漏量等水測相關配置欄位。

## Slide 3: 上月執行項目-Gary
1 Ragic、n8n & PowerAutomate（2/2）
n8n 工作流開發與除錯
• 採購網爬蟲優化：繞過反爬蟲、排除網站遮罩干擾與資料清洗，使招標資料能穩定寫入 Ragic。
PowerAutomate 流程優化
• 本月無新增 DD-NSD 相關 PowerAutomate 流程變更。

## Slide 4: 上月執行項目-Gary
2 FCI Portal（1/4）
CIL 工作獎金看板
• 歷年分析與趨勢圖：新增分析比較功能，建立四個歷年趨勢回顧視圖。
• 補齊歷史計算規則：補上 2024 與 2025 年獎金標準，修正歷史激勵加成指標。
• 記分板自動化：完成 Q1-Q4 個人記分板自動計算並停用舊看板，優化安全性。

## Slide 5: 上月執行項目-Gary
2 FCI Portal（2/4）
派工戰情中心
• 人力衝突警示：於排程時間軸上實作人力衝突提示與懸停說明，便利調度識別。
• 預排案件優化：放寬條件限制，使未建專案編號的預排案件能正常呈現，防誤刪。
工作回報 (FCI Portal)
• SSO 跨組登入修復：移除舊名單限制，解決部分同仁無法順利登入系統的問題。
• 穩定度與安全提升：修復行動端閒置登出問題 (新增自動續期) 與伺服器代理漏洞。

## Slide 6: 上月執行項目-Gary
2 FCI Portal（3/4）
FCI RAG 企業知識庫系統
• 自動評測與測試集：建立 20-30 題黃金測試集，支援自動化量化評分。
• 停機故障修復：修復資料庫暫停與 Gemini IP 封鎖，建立自動探活排程並進行 Linode 遷移。
• 介面與功能修復：優化回答摘要與表格，修復歷史對話無反應、引用來源未顯示等問題。

## Slide 7: 上月執行項目-Gary
2 FCI Portal（4/4）
CIL 銷售執行看板 (CIL_Sales_Execution_Dashboard)
• 圖表分析升級：比較頁面新增「同期比較」、「全年預估」與「各組逐年變化」分析圖表。
• 同期數據更正：修正比較口徑，使其能正確反映執行金額領先同期 4.1% (原為衰退)。
• 目標數據校正：修復目標表欄位空白導致的計算錯誤，使目標達成率回歸真實水準。

## Slide 8: 上月執行項目-Gary
3 建立虛擬助理
Agent CV (控制閥 Sizing 助理)
• 填表與編排器驗證：完成控制閥 249 個控制項探勘，完成填表引擎與編排器驗證。
• 選型指引與優化：建立防空蝕選型指引，為匯入 Excel 加上下拉選單以防止人員填錯。
Agent SRV (安全閥助理)
• PDF 轉 Excel 自動化：打通 PDF 雲端辨識與 Excel 輸出，修復檔案鎖定與衝突。
• 填表防錯與保護：新增黏度填完讀回確認與密度防衝突保護，確保填寫品質。
• 填表引擎獨立打包：修復選單配對與遮罩殘留，打包為免安裝執行檔供同仁使用。

## Slide 9: 上月執行項目-Gary
4 Side Project
氣動閥診斷報告自動化
• 報告自動化與公式唯讀：跑通多份 PDF 批次上傳與解析寫入，手動設定 150 個唯讀公式。
• 資料庫整合與單位修正：以 Ragic 為單一資料庫，釐清數據單位並調整百分比預設值。
Marketing News Workflow
• 審核 UI 整合與資料庫遷移：將 Google Sheet 轉為 Ragic 管理，將審核與歸檔整合至單一 UI。
• 去重複與中文爬取擴充：導入防重複機制與「先摘要後篩選」，新增三家中文網站爬取。

## Slide 10: 次月執行項目-Gary
1. Ragic, n8n & Power Automate
• 進行氣動閥診斷報告自動化之第二階段測試（加入另外三個測試）。
• 完善 Marketing News Workflow 篩選資料庫、過濾機制及 3 個中文網站抓取。
建立閥門資料庫總管(對外)，供RFID使用
2. FCI Portal
• 持續推動 FCI RAG v1.2 里程碑，修復修復資料庫暫停與 Gemini IP 封鎖，並預計匯入公司規章進行測試。
持續完善 Dashboard，持續將Data 進化成 Information。

## Slide 11: 本月執行項目-Gary
3. 建立虛擬助理
•完成 Agent CV 控制閥選型資料庫建立與 SmartPlanImport 匯入工具開發。
•持續進行 AI Agent for Ragic CRM 語音助理 – 推廣到每個業務。
計畫開發Agent 備標助手(TBA)，協助業務執行下載標單後的行政事務。(Charlie)
4. Side Project
• 本月無新增 DD-NSD 相關次月規劃項目。

## Slide 12: 執行瓶頸及須協調事項
N/A

## Slide 13: THANK YOU