## Slide 1: Ragic / KM / Flow Project Task Force Meeting 進銷存模組
Present by: Gary Tzeng

## Slide 2: 上月執行項目-Gary
1 Ragic、n8n & PowerAutomate（1/2）
Ragic 流程優化
工時計算修正：更新 2026 最新節假日資料以計算精準可用工時。
表單畫面調整：優化工作回報表單為「分組顯示」，並簡化夏日津貼表單欄位。
開發對接標準化：新增 AI 線上建立計畫的 API 工具，並整理出 Ragic 系統整合白皮書，作為未來系統串接的技術標準。

## Slide 3: 上月執行項目-Gary
1 Ragic、n8n & PowerAutomate（2/2）
n8n 流程優化
發票自動登錄：完成發票資訊擷取並自動登錄表單的流程；新增每周自動發送工時使用率報告的工作流。
伺服器搬遷與除錯：完成報價單轉請購單自動化流程的伺服器遷移與測試，並將 Ragic 任務同步整合至每日晨間自動化掃描。
PowerAutomate 流程優化
流程斷線修復：排除工作流與 Ragic 互動時的斷線情況，確保自動化流程穩定。

## Slide 4: 上月執行項目-Gary
2 FCI Portal（1/4）
工作獎金看板
報表功能優化：新增「依分數高低排序」功能，並將指標數值格式改為更好閱讀的小數點。
計算錯誤修正：修復異常單多重扣分漏洞，並修正因系統欄位不一致導致「報告未繳/遲交」無法加總的錯誤。

## Slide 5: 上月執行項目-Gary
2 FCI Portal（2/4）
派工戰情中心
介面功能新增：新增「滑鼠懸停即時顯示派工詳情」與「預排案件虛線顯示」功能，方便同仁協調出工。
資料排版優化：新增「更新排程」按鈕，只更新未完工排程以保護歷史資料，並優化手機版與排版畫面。
資訊錯誤修正：修正休假人員顯示錯誤，以及部分姓名因有空格導致配對失敗的 Bug。
工作回報 (Mario-PACMAN-SIMPLE)
單一登入整合：將 Pac-Man 與 Mario 系統與入口網站整合，同仁登入後會自動對應 Ragic 相應部門。
回報網頁除錯：修復同仁在提交維修紀錄時，表單資料無法自動載入的 Bug。

## Slide 6: 上月執行項目-Gary
2 FCI Portal（3/4）
FCI RAG 企業知識庫系統
AI 查詢功能上線：建置 AI 對話網頁，同仁可用白話文詢問維修問題，並可回顧歷史對話。
維修手冊精準導入：完成大篇幅閥門維修手冊的拆解與導入，並優化檢索機制，使 AI 答覆的精準度達到 100%。
用量監控與反饋：設計管理後台查看使用量，並在對話框新增「點讚/點踩」按鈕以收集同仁回饋。

## Slide 7: 上月執行項目-Gary
2 FCI Portal（4/4）
Receipt 憑證與發票上傳服務
高鐵車票自動下載：開發自動化工具，能避開網站防禦，自動下載電子車票 PDF 以利報稅使用。
發票上傳斷線修復：排除發票上傳工具在生產環境的斷線錯誤，確保發票資料上傳穩定。

## Slide 8: 上月執行項目-Gary
3 建立虛擬助理
Agent Mira（規格書比對助理）
規格對照網頁：完成閥門規格的 AI 深度比對，並產出動態規格對照網頁，方便銷售團隊快速查閱。 (5月已完成)
Agent SRV（安全閥助理）
自動填單與測試通過：完成安全閥選型網站的自動填單程式開發，經 15 筆測試資料全跑，100% 成功寫入系統無錯誤。
小工具打包分發：優化程式使其不干涉同仁平常使用的瀏覽器，打包成免安裝的執行檔與操作說明，供同仁下載使用。

## Slide 9: 上月執行項目-Gary
4 Side Project
RFID 數位履歷系統
實體安裝規劃：將 RFID 標籤提供給技服派工團隊，共同評估適合安裝在現場閥門的實體位置。
ESL（電子標籤）導入計畫
參訪與場景評估：前往物流中心參訪電子標籤應用，評估於一樓廠區佈建，用於收料程序、工作區狀態、廠區資訊及會議室來賓名牌等現場看板。 (進行中)

## Slide 10: 次月執行項目-Gary
1. Ragic, n8n & Power Automate
2. FCI Portal

## Slide 11: 本月執行項目-Gary
3. 建立虛擬助理
4. Side Project

## Slide 12: 執行瓶頸及須協調事項
N/A

## Slide 13: THANK YOU